项目任务分工分配表

多人脸采集素材自动化清洗

# 一、项目基本信息

| 组号 | 第五组 |
| --- | --- |
| 组长 | 彭仁希（23050910） |
| 组员1 | 王启炀（23050911） |
| 组员2 | 余野（23050912） |
| 组员3 | 于枫硕（23050913） |
| 组员4 | 侯贺升（23050730） |
| 组员5 | 吴迪（23050732） |
| 项目经理 | 王启炀 |
| 需求分析师 | 于枫硕 |
| 开发人员 | 彭仁希 |
| 测试人员 | 余野 |

# 二、成员角色与主要任务

彭仁希（23050910）— 组长 / 开发人员

技术方案设计与架构搭建

人脸检测核心模块开发（人脸检测 + 对齐 + 裁剪）

项目代码审查与合并

协助编写技术文档

王启炀（23050911）— 项目经理

制定项目计划与里程碑

组织例会与进度跟踪

协调各模块接口对接

风险管控与问题升级

答辩PPT与演示准备

余野（23050912）— 测试人员

编写测试计划与测试用例

功能测试与回归测试

性能测试（大量图片处理效率）

Bug报告与跟踪闭环

最终质量评估报告

于枫硕（23050913）— 需求分析师

需求调研与竞品分析

编写需求规格说明书（SRS）

定义系统功能模块与数据流图

制定功能验收标准

编写用户操作手册

侯贺升（23050730）— 组员

多源人脸数据采集模块开发（爬虫/下载器）

图像去重算法实现（感知哈希/特征匹配）

数据去重与初步清洗脚本

吴迪（23050732）— 组员

图像质量评估模块（模糊度检测、光照检测、遮挡检测）

清洗规则引擎开发

系统前端界面/可视化面板开发

系统集成与打包

# 三、功能模块与负责人

| 功能模块 | 模块说明 | 负责人 | 协作人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与设计 | 需求规格、系统设计文档 | 于枫硕 | 彭仁希 |
| 项目管理 | 计划、进度、协调 | 王启炀 | 全体 |
| 数据采集 | 从网络/本地批量下载人脸素材 | 侯贺升 | — |
| 人脸检测与对齐 | 检测人脸位置、对齐裁剪为标准尺寸 | 彭仁希 | 吴迪 |
| 质量评估 | 模糊检测、光照检测、遮挡检测，筛选低质量图片 | 吴迪 | 彭仁希 |
| 去重清洗 | 感知哈希/特征匹配去重，清理无效素材 | 侯贺升 | 余野 |
| 测试 | 单元测试、集成测试、性能测试 | 余野 | 吴迪、侯贺升 |
| UI与展示 | 清洗结果可视化、统计报表 | 吴迪 | 王启炀 |

# 四、开发排期

第一阶段：需求与设计（第1–2周）

于枫硕 — 完成需求规格说明书（SRS）

彭仁希 — 完成技术方案与架构设计

王启炀 — 制定详细项目计划与里程碑

第二阶段：核心开发（第3–5周）

侯贺升 — 完成数据采集模块与去重算法

彭仁希 — 完成人脸检测与对齐模块

吴迪 — 完成质量评估模块与前端界面

于枫硕 — 完善需求文档，跟进开发进度

第三阶段：集成与测试（第6–7周）

全体 — 集成各模块，联调接口

余野 — 执行测试并输出测试报告

吴迪 — 配合修复Bug，优化系统性能

王启炀 — 跟踪进度，确保里程碑达成

第四阶段：收尾与答辩（第8周）

全体 — 整理文档与代码，完善系统

王启炀 — 主导答辩PPT与演示准备

彭仁希 — 协助编写技术文档与部署说明

全体 — 参与最终演示与答辩

— 本表为第五组内部任务分工，请各成员按计划按时完成 —